## Slide 1: Az év projektmenedzserének projekttapasztalatai a MOL Campus tükrében - Wolf András
11
2024/04

## Slide 2
Az év projektmenedzserének projekttapasztalatai MOL CAMPUS PROJEKT
02
01
Projektmenedzser személye, a projekter

## Slide 3
03
02
Az év projektmenedzserének projekttapasztalatai MOL CAMPUS PROJEKT
Projektmenedzser
szerepkör
összetett személyiséget kíván
az elméleti tudás mellett szükséges a nagy tapasztalat is
szakmai és üzleti ismeretek

## Slide 4
04
03
Az év projektmenedzserének projekttapasztalatai MOL CAMPUS PROJEKT
Együttműködés, kommunikáció
információmegosztás
rendszeres, tervezett időben
minden szervezeti szinten
kiemelt témakörökben rapid problémakezelés

## Slide 5
05
04
Az év projektmenedzserének projekttapasztalatai MOL CAMPUS PROJEKT
Projekt célok
határidő
minőség
pénzügyileg eredményes

## Slide 6
06
05
Az év projektmenedzserének projekttapasztalatai MOL CAMPUS PROJEKT
Motiváció
célok kitűzése
egyéni (személyes) és csapat
jelentősebb mérföldköveknél visszatekinteni, értékelni
teljesítményértékelés

## Slide 7
07
06
Az év projektmenedzserének projekttapasztalatai MOL CAMPUS PROJEKT
Felmerülő kockázatok – azok kezelése
azonosítsd be!
kiemelten figyelj rá, készülj fel előre!
nem csináltál ilyet?
korábban már belefutottál?

## Slide 8
08
07
Az év projektmenedzserének projekttapasztalatai MOL CAMPUS PROJEKT
Változáskezelés
legyen terved időben és térben
mérd fel a változás mértékét és kihatását
avatkozz be gyorsan és hatékonyan

## Slide 9
09
08
Az év projektmenedzserének projekttapasztalatai MOL CAMPUS PROJEKT
Szakmai- és nemzeti kultúrák találkozása
nyelvi nehézségek
dokumentációs különbségek
eltérő munkamódszerek
változások kezelésének problémái

## Slide 10
010
09
Az év projektmenedzserének projekttapasztalatai MOL CAMPUS PROJEKT
Konfliktuskezelés
feltárni
elemezni
várható eredmény – mérlegelés
megoldással záruljon

## Slide 11
011
10
Az év projektmenedzserének projekttapasztalatai MOL CAMPUS PROJEKT
Minőségmenedzsment
Leed és Bream
dokumentálás (MMT és TU)
ellenőrzés

## Slide 12
012
11
Az év projektmenedzserének projekttapasztalatai MOL CAMPUS PROJEKT
Sikeres projekt / projektmenedzser
kitűzött célok elérése (nehezítő körülmények ellenére is)
vevői elégedettség (vevői élmény)

## Slide 13
013
12
Az év projektmenedzserének projekttapasztalatai MOL CAMPUS PROJEKT
Tanulságok
csapatban gondolkodj!
kezeld a problémát!
időben cselekedj és merj dönteni!
gondolkodj a partner fejével is!

## Slide 14
11
2024/04
Köszönöm a figyelmet!